**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 05 - Thành viên nhóm:

1. Huỳnh Công Vương (Nhóm trưởng)
2. Hoàng Huy Tới
3. Nguyễn Việt Hùng
4. Lê Phan Ngọc Minh

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ LƯƠNG SẢN PHẨM**

Thời gian thực hiện: 12 Tuần

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01** | Lập nhóm | Huỳnh Công Vương |  |
| Nhận đề tài | Hoàng Huy Tới |  |
| Xác định mục tiêu đề tài | Nguyễn Việt Hùng |  |
| Mô tả sơ bộ về đề tài | Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 02** | Lập kế hoạch thực hiện đề tài | Huỳnh Công Vương |  |
| Lập kế hoạch phỏng vấn | Hoàng Huy Tới |  |
| Đặt câu hỏi phỏng vấn | Nguyễn Việt Hùng |  |
| Xây dựng danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng | Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 03** | Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng | Huỳnh Công Vương |  |
| Xác định các use case cho hệ thống. | Hoàng Huy Tới |  |
| Vẽ lược đồ use case | Nguyễn Việt Hùng |  |
| Xác định mục tiêu của ứng dụng | Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 04** | Tìm hiểu mô hình áp  dụng cho dự án. | Huỳnh Công Vương |  |
| Vẽ sơ đồ Sequence Diagram | Hoàng Huy Tới |  |
| Tìm hiểu Framework Laravel | Nguyễn Việt Hùng |  |
| Vẽ sơ đồ Activity Diagram | Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 05** | Thiết kế cơ sở dữ liệu  Chỉnh sửa, bổ sung Sequence Diagram | Huỳnh Công Vương |  |
| Chỉnh sửa UseCase  Tìm hiểu Domain Model | Hoàng Huy Tới |  |
| Chỉnh sửa Test Case  Thiết kế giao diện | Nguyễn Việt Hùng |  |
| Chỉnh sửa Activity  Diagram | Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 07** | Bổ sung, hoàn thiện lại các cơ sở dữ liệu | Huỳnh Công Vương |  |
| Hoàng Huy Tới |  |
| Nguyễn Việt Hùng |  |
| Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 08** | Thực hiện code giao diện. Hoàn thiện, chỉnh sửa lại nội dung | Huỳnh Công Vương |  |
| Hoàng Huy Tới |  |
| Nguyễn Việt Hùng |  |
| Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 09** | Hoàn thành giao diện hệ thống.Tiếp tục code các chức năng khó của hệ thống | Huỳnh Công Vương |  |
| Hoàng Huy Tới |  |
| Nguyễn Việt Hùng |  |
| Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 10** | Tiếp tục bổ sung tài liệu. Viết các chức năng chính của chương trình | Huỳnh Công Vương |  |
| Hoàng Huy Tới |  |
| Nguyễn Việt Hùng |  |
| Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 11** | Chỉnh sửa lỗi và hoàn thiện chương trình | Huỳnh Công Vương |  |
| Hoàng Huy Tới |  |
| Nguyễn Việt Hùng |  |
| Lê Phan Ngọc Minh |  |
| **Tuần 12** | Kiểm thử chương trình | Huỳnh Công Vương |  |
| Hoàng Huy Tới |  |
| Hoàn thiện chương trình và viết báo cáo | Nguyễn Việt Hùng |  |
| Lê Phan Ngọc Minh |  |

Tiêu đề: [DHKTPM17B][PTUD]\_KeHoachThucHien

File: Nhom**05**\_ 1\_ApplicationDevelopment\_First Plan\_V1

Nhật ký: [**https://github.com/cusimall/Nhom5-PTUD-detai03.git**](https://github.com/cusimall/Nhom5-PTUD-detai03.git)